| **Documento: 001** | |
| --- | --- |
| **Nome do Projeto:** | Pedidos Fast Food |
| **Nome do Sistema (produto):** | RequestSystem |
| **Gestor:** | Giovanni, Luiz |
| **Data da Criação:** | 30/06/2022 |
| **Alterações** | |
| **Data:** |  |
| **Observação:** |  |

TI24 – Profissionais (alunos)

Escopo do Projeto Fast Food

Visão Geral

1. Descrição do Projeto

* O projeto será desenvolvido no formato Desktop em C# e será cocriado entre Profissionais (alunos)
* A implementação do software de Pedidos de Fast Food, gestão de pedidos de Fast Food, conterá a manutenção de cadastro de Lanches, Bebidas, Porções, Pedidos. O administrador terá acesso da manutenção dos itens e pedidos por meio de um login.
* Quantidade de máquinas para a implementação.

1. Funcionalidades do Projeto
   * Controle dos itens e pedidos do Fast Food,
   * manutenção do cadastro de Lanches,
   * manutenção do cadastro de Bebidas,
   * manutenção do cadastro de Porções,
   * confirmação dos pedidos.
2. Faz parte do Projeto

* Criação de um Banco de Dados (nuvem/local), formulários de cadastro, login de usuário mediante login e senha.

1. Não faz parte do Projeto
   * Visualização em papel (relatórios), Controle financeiro do Fast Food (fluxo de caixa, contas a pagar e receber...), controle de estoque

1. Descrição das etapas do projeto (30/06/2022 até ??/??/2022)
   * Documentação (Fase 1)
     + Escopo do projeto – (30/06/2022) ✔
     + Diagrama de Entidade Relacional – (30/06/2022)✔
     + Dicionário de dados – (30/06/2022)✔
     + Validação (Todos os envolvidos)
   * Banco de Dados (Fase 2) (05/07/2022 até 06/07/2022)✔
     + Gerar Script das tabelas, – (05/07/2022)✔
     + Criar Projeto no VS2019. – (06/07/2022)✔
     + Subir o Banco no Projeto, – (06/07/2022)✔
     + Produto, (TB\_PRODUTO), – (06/07/2022)✔
     + Item, (TB\_ITEM), – (06/07/2022)✔
     + Tipo, (TB\_TIPO), – (06/07/2022)✔
     + Cliente, (TB\_CLIENTE), – (06/07/2022)✔
     + Pedido, (TB\_PEDIDO), – (06/07/2022)✔
     + Funcionário,, (TB\_FUNCIONARIO), – (06/07/2022)✔
     + ItemPedido, (TB\_ITEMPEDIDO), – (06/07/2022)✔
     + ItemCombo, (TB\_ITEMCOMBO), – (06/07/2022)✔
     + Validação (Todos os envolvidos)
   * Classes (FASE 3) (06/07/2022 até 07/07/2022)✔
     + Objetos
       - Produto, – (06/07/2022)✔
       - Item, – (06/07/2022)✔
       - Tipo, – (06/07/2022)✔
       - Cliente, – (06/07/2020)✔
       - Pedido, – (06/07/2022)✔
       - Funcionário, – (06/07/2022)✔
     + BDs – Controles (06/07/2022 até 07/07/2022)
       - BD\_Cliente
       - BD\_Tipo
       - BD\_Funcionario
       - BD\_Pedido
       - BD\_ItemPedido
       - BD\_Produto
       - BD\_ItemCombo
     + Auxiliares (05/07/2022 até 06/07/2022)
       - Conexão – Connection – (05/07/2022)✔
       - Funções Gerais – FuncGeral – (06/07/2022)✔
   * Telas (FASE 4) (07/07/2022 até 05/08/2022)
     + Formulários (07/07/2022 até 05/08/2022)
       - frm\_Produto
       - frm\_CadastroTipo
       - frm\_CadastroCliente
       - frm\_Pedido,
       - frm\_Funcionário
       - frm\_Login
       - frm\_CadastroProduto
     + Validação (Todos os envolvidos)
2. Do aceite das etapas
   * A etapa será considerada finalizada quando em sua totalidade estiver minimamente respondendo ao que deve ser apresentado.
3. Plano de implementação
   * Setup de instalação.
   * Instalação do software e do banco na máquina(s) do cliente.
4. Cronograma

* Fase 1 (30/06/2022 – 30/06/2022)
* Fase 2 (05/07/2022 – 06/07/2022)
* Fase 3 (06/07/2022 – 07/07/2022)
* Fase 4 (07/07/2022 – 05/08/2022)

1. Aceite do Projeto
   * Após o término das funcionalidades do projeto, define-se um período para adequação de perfumaria. (1 semana)
   * O projeto será considerado finalizado, quando em sua totalidade estiver respondendo às prerrogativas deste escopo.
2. Valores do Projeto

| Análise | 8 horas | R$ 21,00 | R$ 168,00 |
| --- | --- | --- | --- |
| DBA | 8 horas | R$ 30,00 | R$ 240,00 |
| Dev. | 30 horas | R$ 16,00 | R$ 480,00 |
| Testes | 30 horas | R$ 9,50 | R$ 285,00 |

Valor Total do Projeto R$ 1.173,00

1. Aprovação e autorização para proceder.

Aprovamos o projeto como descrito acima e autorizamos a equipe de desenvolvimento a prosseguir.

| Nome | Titulação | Data/ Rubrica |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |